**ДОГОВОР ПОДРЯДА №**

г. Бодайбо «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Акционерное общество «Мамаканская ГЭС»** **(АО «МГЭС»),** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице **Гришака Дмитрия Витальевич,** действующего на основании Устава, с одной стороны,

и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемый в дальнейшем «**Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем :

1. **Предмет договора**
   1. Подрядчик по заданию Заказчика на условиях настоящего Договора обязуется выполнить **«Демонтажные работы, поставку оборудования, проведение строительно-монтажных работ по замене насосов осушения и дренажа»,** в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и с локально- сметным расчетом (Приложение № 2) (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Работы выполняются подрядной организацией за счет собственных денежных средств и авансирования со стороны заказчика, с использованием собственного оборудования и инструментов, необходимых для выполнения всех видов работ, за исключением материалов, указанных в таблице \_\_ (давальческие материалы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

1.3. В течении 5 (пяти) дней до выполнения работ Заказчик оформляет передачу Подрядчику материалов по «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) с пометкой в них «давальческое сырьё» и ссылкой на номер и дату договора.

1.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, а также иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего договора. Риск случайной гибели или случайного повреждения средств и материалов, используемых для исполнения настоящего договора, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. В случае повреждения либо утраты материалов Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет выполнить их ремонт и/или передать материалы идентичные поврежденным либо утраченным, без увеличения сроков выполнения работ.

1.5. Подрядчик обязан использовать предоставленные Заказчиком материалы экономно и расчетливо. В целях контроля за использованием материалов, переданных Подрядчику, Подрядчик предоставляет Заказчику Отчет об использовании давальческих материалов , одновременно с актом о приемке выполненных работ (по форме № КС-2). Отчет об использовании давальческих материалов должен соответствовать требованиям, установленным к первичным учетным документам, содержать ссылку (привязку) к строкам акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), соответствовать формам, прилагаемым к настоящему договору.

1.6. Возврат Заказчику материалов, не использованных Подрядчиком, осуществляется Подрядчиком по «Накладной на отпуск материалов на сторону» (форма М-15) не позднее 10 (десяти) дней с даты завершения работ по договору.

В случае невозврата Заказчику материалов, не использованных Подрядчиком, а также в тех случаях, когда Подрядчик допустит необоснованный перерасход материалов, Заказчик вправе на стоимость невозвращенных и/или перерасходованных материалов выставить реализацию, которая в дальнейшем будет зачтена в счет оплаты услуг по настоящему договору.

1.7. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, механизмов и оборудования, а также в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях – в составе Исполнительной документации. Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком используемые материалы и оборудование до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют технической, проектной и/или сметной документации.

1.8. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с настоящим Договором.

1.9. Содержание, состав (описание и объем) Работ, сроки, результат Работ и иные условия выполнения Работ определены Сторонами в Техническом задании (Приложение №1) и в Локально-сметном расчете (Приложение №2)

1.10. Гарантийный срок на работы, указанные в п.1.1., составляет 36 (Тридцать шесть ) месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации смонтированного оборудования, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, а в случае, если сроки не будут согласованы Сторонами, - не позднее 5 дней с даты соответствующего требования Заказчика. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефекта. В случае, если Подрядчик не направит своего представителя или будет иным образом уклоняться от составления и/или подписания акта, Заказчик вправе составить и подписать акт о фиксации дефектов и порядке их устранения в одностороннем порядке с последующим направлением в адрес Подрядчика.

1.11. В случае неисполнения Подрядчиком обязанностей по устранению недостатков и дефектов в период гарантийного обслуживания, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ в период выполнения работ по Договору, Заказчик вправе устранить недостатки собственными силами или с привлечением третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных убытков.

**2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению Работ с 10.05.2024г. и завершить их до 31.08.2024г.

2.2. Подрядчик обязан направить не менее, чем за 20 календарных дней до начала работ письмо-допуск в АО «МГЭС» о своём персонале, согласно Положению о порядке организации и производства работ подрядными организациями на объектах Мамаканской ГЭС (Приложение №5).

2.3. Организовать безопасность проведение демонтажа существующих конструкций коммутационных помещений, сборку и установку новых блок-модулей коммутационных помещений плотины, в соответствии с Положением о порядке организации и производства работ подрядными организациями на объектах Мамаканской ГЭС (Приложение №5).

2.4. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение работниками Подрядчика требований правил и норм по охране труда, техники безопасности, предусмотренных настоящим Договором, проектной и технической документацией, в рамках настоящего Договора, а также за соблюдение промышленной, пожарной, экологической безопасности, рационального использования территории Объекта Заказчика.

**2.5. Заказчик имеет право:**

- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

- в целях осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых Работ и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании Заказчику услуг такого рода с соответствующей организацией;

- в любое время, не ставя в известность Подрядчика, произвести проверку соблюдения Подрядчиком требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при производстве обусловленных Договором Работ;

- приостанавливать Работы, выполняемые Подрядчиком с нарушением требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Вся ответственность за простой по причине нарушения требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, последствия им вызванные возлагается на Подрядчика.

- однократные грубые нарушения Подрядчиком требований в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, повлекшие за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, аварию и т.д.) либо создавшие реальную угрозу наступления таких последствий, дают основание Заказчику:

- досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке,

- требовать обязательного отстранения от работы на объекте Заказчика работников Подрядчика, допустивших такие нарушения;

- в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Работ, пропорционально части Работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, без возмещения убытков;

- в случае прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законом или настоящим Договором, до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат;

- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

2.6. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, то он обязан изложить свои обоснованные замечания в письменном виде с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока обязуется выполнить указания Заказчика.

2.7. Работы, выполняемые Подрядчиком, должны быть закончены в сроки, установленные условиями Договора.

**2.8. Подрядчик обязан:**

а) При производстве строительно-монтажных работ выполнять требования к видам работ, объемам работ и технологиям их выполнения, указанные в разделах 2 и 5 Технического задания (Приложение №1).

б) Соблюдать требования по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Заказчика, указанные в разделе 6 Технического задания (Приложение №1 к договору).

2.9. Сдать Заказчику выполненные Работы по Акту о приемки выполненных работ по форме КС-2, Справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

2.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента фактического окончания Работ Подрядчик обязан представить Заказчику: два экземпляра Акта о приемки выполненных Работ по форме КС-2 (далее – Акт), два экземпляра Справки о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 (далее – Справка) на выполненные Работы, счет на оплату выполненных работ, счет-фактуру, а также исполнительную документацию по выполненным Работам в следующем составе и объеме:

- Исполнительные схемы и чертежи.

- Журналы производства работ.

- Акты освидетельствования скрытых работ.

- Фотографии объекта до выполнения работ, на скрытые работы и после выполнения работ;

- Сертификаты качества материалов, изделий, протоколы испытаний ( при наличии).

В случае задержки предоставления Подрядчиком хотя бы одного из указанных документов, либо предоставления ненадлежащим образом оформленных таких документов, срок приемки результата работ и оплаты задерживается соразмерно времени задержки предоставления документов, либо устранения недостатков в оформлении документов. При этом Заказчик не несет ответственность за вызванную этим задержку оплаты по Договору.

2.11. Заказчик обязан принять выполненные Подрядчиком Работы и в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта и Справки подписать и вернуть Подрядчику по одному экземпляру подписанных и утвержденных Акта и Справки.

Сдача (передача) результата Работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются Актом сдачи-приемки результата Работ, подписанным обеими Сторонами. Акт подписывается Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. Датой передачи результата Работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки результата Работ обеими Сторонами. Приемка результата Работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением гарантийных.

2.12. В случае обнаружения недостатков по Работам, Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта и Справки обязан предоставить письменный отказ от подписания Акта и Справки с подробным изложением оснований для отказа.

2.13. В случае обоснованного отказа Заказчика от подписания Акта и Справки Сторонами составляется Акт о выявленных недостатках с перечнем недостатков, подлежащих устранению, с указанием срока их устранения. Недостатки устраняются за счет средств Подрядчика. В случае, если Стороны в течение 3-х рабочих дней не согласуют сроки устранения недостатков или Подрядчик нарушит согласованные сроки, Заказчик вправе устранить недостатки, в том числе путем привлечения третьих лиц, с отнесением связанных с этим расходов на Подрядчика.

При наличии замечаний Заказчика, переданных Подрядчику в форме мотивированного отказа, Подрядчик вносит требуемые Заказчиком корректировки и повторно представляет указанные документы в течение 2-х дней с момента получения мотивированного отказа, либо после устранения замечаний.

**3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору согласована на основании локально-сметной документации Подрядчика, и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

3.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) стоимости, аванс в срок с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на основании выставленного счета и при условии предоставления Подрядчиком банковской гарантии на возврат аванса. Срок действия банковской гарантии должен быть равен сроку выполнения работ, указанному в п.2.1. договора плюс 3 (три) календарных месяца. Текст банковской гарантии и банк-гарант должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком. Не позднее 5 календарных дней с даты получения предоплаты Подрядчик обязан выставить в адрес Заказчика счет-фактуру на сумму предоплаты, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации

- \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) стоимости, окончательный расчет производится в течение 10 ( десяти) рабочих дней по факту приема Работ и подписания Сторонами надлежаще оформленного Акта приемки выполненных Работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных Работ по форме КС-3 согласно локально-сметному расчету (Приложение №2), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.3. Если в процессе производства Работ возникла необходимость проведения дополнительных Работ, не предусмотренных локально-сметным расчетом, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения дополнительных работ. В случае согласия Заказчика, производство дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3.4. Превышение Подрядчиком согласованных объемов и стоимости материалов, работ, которое не согласовано Сторонами в соответствующем дополнительном соглашении, Заказчиком не оплачиваются.

**4.** **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. В случае выявления ненадлежащего исполнения Подрядчиком Работ в процессе их выполнения или при приемке, Стороны в соответствии с п.2.13. Договора составляют и подписывают Акт о выявленных недостатках и сроках их устранения. Подрядчик устраняет выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

4.2. В случае просрочки оплаты по настоящему Договору Заказчик, по требованию Подрядчика, уплачивает пени в размере 0,05% от просроченной суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 5% от цены Договора с учетом всех дополнительных соглашений, действующих на момент предъявления указанного требования.

4.3. За нарушение сроков выполнения Работ, в т.ч. промежуточных, сроков устранения замечаний, а также сроков исполнения гарантийных обязательств, Подрядчик, по требованию Заказчика, уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от стоимости невыполненных Работ за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от цены Договора с учетом всех дополнительных соглашений, действующих на момент предъявления указанного требования.

4.4. Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 10 (Десять) % от цены Работ, указанной в п. 3.1 Договора, за ненадлежащее оформление или несвоевременное предоставление первичных документов.

4.5. В случае предъявления налоговыми органами претензий по дефектам в оформлении первичных документов и/или счетов-фактур, Подрядчик по запросу Заказчика обязуется внести необходимые изменения / исправления в документы, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации. В случае невнесения таких изменений по запросу Заказчика до вынесения налоговым органом решения о доначислении, при условии, что запрос был направлен не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до вынесения такого решения, Подрядчик обязан возместить реальный ущерб, возникший по причине наличия дефектов в оформлении документов.

Под дефектами в оформлении первичных документов и счетов-фактур в данном пункте понимается, в том числе,

- предоставление документов (в частности, документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора), оформленных с нарушением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете»;

- предоставление документов, подписанных неуполномоченным лицом;

- предоставление счетов-фактур, оформленных с нарушением законодательства, в том числе п. 3 ст. 168, ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость";

- указание в вышеперечисленных первичных документах неверной суммы НДС.

Под реальным ущербом в данном пункте понимаются, в том числе, взысканные с Заказчика налоги, сборы, штрафы, пени, суммы невозмещенных налогов и иных аналогичных доначислений, осуществленных налоговыми органами в связи с вышеизложенными нарушениями в счетах-фактурах, первичных документах. Основанием для возмещения реального ущерба является требование Заказчика о таком возмещении с приложением решения(ий) налоговых органов и/или судов, которыми подтверждается сумма реального ущерба, указанного в настоящем пункте.

4.6. Подрядчик обязуется обеспечить требуемое в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы по Договору Заказчику, с такой передачей, а также с осуществляемой Заказчиком обработкой, анализом, проверкой и хранением таких персональных данных. По требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.

4.7. Подрядчик обязуется соблюдать (и обеспечивать соблюдение привлекаемыми третьими лицами) представленные Заверения и гарантии о Борьбе с Коррупцией, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему договору.

4.8. Все штрафные санкции (штрафы, пени, неустойки), убытки, предусмотренные действующим законодательством РФ и Договором и подлежащие уплате Подрядчиком, Заказчик вправе удержать из сумм платежей Подрядчику, и произвести выплату любой причитающейся Подрядчику суммы за вычетом произведенного удержания.

4.9. В случае просрочки выполнения работ по Договору, в том числе по любому этапу работ, более чем на 30 календарных дней, Заказчик вправе расторгнуть Договор путем направления Подрядчику уведомления о расторжении. В этом случае, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком работ по состоянию на дату расторжения Договора.

**5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

5.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего Договора и исполнением обязательств по нему, подлежат урегулированию посредством переговоров Сторон.

5.2. Все претензии, связанные с исполнением, изменением, расторжением настоящего Договора и с исполнением обязательств по нему подлежат рассмотрению сторонами в 10 (десятидневный) срок с момента получения претензии одной из Сторон.

5.3. В случае, если Стороны не придут к согласию или Сторона уклоняется от получения претензии или не отвечает на нее в положенный срок, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

**6. ФОРС-МАЖОР**

6.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания настоящего Договора и возникли помимо воли Сторон.

6.2. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары).

6.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

6.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо иным компетентным государственным органом.

6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением договора. В этом случае Подрядчик обязан вернуть Заказчику все полученные по настоящему Договору денежные средства в течение десяти банковских дней с момента расторжения настоящего Договора. Данное положение не распространяется на обязательства сторон, возникшие до наступления обстоятельств непреодолимой силы.

**7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Договор действует с даты его подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Работы подлежат выполнению в сроки, указанные в Техническом задании.

**8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Информация, материалы и документы, предоставленные Заказчиком для выполнения Подрядчиком настоящего Договора и помеченные грифом «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна», а также вся информация, предоставленная Заказчиком в процессе выполнения обязательств по Договору, включая, но, не ограничиваясь рабочей, промежуточной и отчетной документацией, а также рецензиями и/или заключениями, чертежами, схемами, разработками являются конфиденциальной информацией (далее – «Конфиденциальная информация»). Все документы и материалы, а также носители информации, содержащие перечисленные в разделе 9 сведения, должны иметь гриф «Конфиденциально».

8.2. Права, обязанности и ответственность Сторон при обращении с конфиденциальной информацией определены Соглашением о конфиденциальности, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №3).

8.3. Право собственности на все результаты Работ по настоящему Договору принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты Работ без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать, в том числе, для собственных нужд, Подрядчик не имеет права на удержание результатов работ, материалов и оборудования, переданных Заказчиком Подрядчику.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.5. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

8.6. Подрядчик не вправе уступить свои права и обязанности по настоящему Договору какому-либо третьему лицу без письменного на то согласия Заказчика.

8.7. Все приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения к нему являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.8. В случае изменения мест нахождения, номеров телефонов и телефаксов, банковских реквизитов, почтового адреса либо адреса электронной почты, Сторона Договора обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. Если Сторона не была извещена об изменении места нахождения, номеров телефонов и телефаксов, банковских реквизитов, почтового адреса либо адреса электронной почты другой Стороны в сроки, указанные в Договоре, то вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, будет считаться полученной с даты ее поступления по прежним реквизитам.

8.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Приложения к Договору:

# Приложение № 1 – Техническое задание;

# Приложение № 2 – Локально-сметный расчет;

Приложение № 3 – Соглашение о конфиденциальности;

Приложение № 4 - Заверения и Гарантии о борьбе c коррупцией;

Приложение №5– Положение о порядке организации и производства работ подрядными организациями на объектах Мамаканской ГЭС.

**9. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **АО «МГЭС»**  Юридический адрес: 666911, Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский район, поселок Мамакан, улица Красноармейская, 15.  Почтовый адрес: 666911, Иркутская область, г. Бодайбо, пер. Почтовый 1А  ИНН 3802010707 КПП 380201001  ОГРН 1063802001340 ОКПО 94209918  Р/сч №40702810918300100386  Байкальского банка СБЕРБАНК  РОССИИ  К/сч №30101810900000000607  БИК 042520607  Телефон: 8(39561) 5-61-22 доб. 44300  E-mail: [info@mamges.ru](mailto:info@mamges.ru) | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Юридический адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Директора АО «МГЭС»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Гришак**  м.п**.** | **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п**.** | |

Приложение №3

к договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Соглашение о конфиденциальности**

г. Бодайбо «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

**Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» (АО «МГЭС»),** именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице директора **Гришака Дмитрия Витальевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице директора **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем

**1. Определения**

* 1. «**Конфиденциальная информация**» - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления, составляющие коммерческую тайну, или другие сведения конфиденциального характера Передающей стороны и охраняемые в соответствии с применимым законодательством, а также нормативными актами и документами Передающей стороны по защите Конфиденциальной информации, а также любую иную информацию, обозначенную в качестве таковой или на которую имеется ссылка как на Конфиденциальную информацию.
  2. «**Соглашение**» - настоящее Соглашение о конфиденциальности между Сторонами, с учетом изменений и дополнений, вносимых Сторонами. Все ссылки в тексте Соглашения на статьи и пункты понимаются как ссылки на статьи и пункты настоящего Соглашения.

**2. Предмет соглашения**

* 1. На условиях Соглашения Передающая сторона вправе передавать Принимающей стороне Конфиденциальную информацию, а Принимающая сторона обязуется обеспечить защиту Конфиденциальной информации на уровне, разумно достаточным для Передающей стороны, но, в любом случае, не меньшем, чем любой из уровней защиты собственной Конфиденциальной информации Передающей стороны и Принимающей стороны.
  2. Соглашение распространяется на Конфиденциальную информацию, доступ к которой был или будет в течение срока действия Соглашения предоставлен Принимающей стороне Передающей стороной или которая иным образом станет известной Принимающей стороне в рамках отношений Сторон, в связи с заключением Договора подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на Демонтаж существующих конструкций коммутационных помещений, сборку и установку новых блок-модулей коммутационных помещений плотины МГЭС**.**
  3. Конфиденциальная информация может быть представлена Передающей стороной на любом носителе, а также может быть получена Принимающей стороной посредством инспектирования или наблюдения на предприятиях и в офисах Передающей стороны и/или третьих лиц, указанных Передающей стороной, в том числе может быть подготовлена Принимающей стороной в рамках отношений Сторон, указанных в пункте 2.2 Соглашения.

**3. Обязанности Сторон**

* 1. Конфиденциальная информация может быть передана только тем штатным работникам Принимающей стороны, доступ которых к Конфиденциальной информации необходим в рамках отношений Сторон, указанных в пункте 2.2, и только в той части, в которой это необходимо. При этом такие работники Принимающей стороны должны быть уведомлены о конфиденциальности такой информации.
  2. **Обязанности Принимающей стороны:**

**3.2.1.** Принимающая сторона не должна сообщать, передавать, каким-либо способом делать известной или давать свое разрешение на использование любым третьим лицам Конфиденциальной информации (включая, но не ограничиваясь аффилированными лицами, представителями, консультантами Принимающей стороны) без предварительного письменного согласия Передающей стороны. При этом Принимающая сторона должна обеспечить, чтобы такие третьи лица до получения доступа к Конфиденциальной информации приняли на себя письменные обязательства по неразглашению информации в объеме не меньшем, чем установлено в Соглашении. Принимающая сторона должна заблаговременно предоставить Передающей стороне заверенную копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом.

**3.2.2**. Конфиденциальная информация может быть предоставлена без согласия Передающей стороны по обоснованному требованию уполномоченных государственных органов, но только в той степени, насколько предоставление такой информации отвечает требованиям действующего законодательства, с письменным уведомлением таких государственных органов о конфиденциальности предоставляемой информации. Передающая сторона должна быть своевременно уведомлена о предоставлении такой Конфиденциальной информации в письменной форме с указанием объема и характера раскрытой информации, в том случае если такие действия не противоречат законодательству Российской Федерации.

**3.3.** При передаче информации, содержащей сведения конфиденциального характера, Стороны должны выполнять следующие требования:

**3.3.1.** Все носители информации должны иметь гриф «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» и подлежать обязательному учету на Передающей и Принимающей сторонах;

**3.3.2.** Передача носителей информации должна осуществляться сопроводительными письмами, курьерской службой сторон или заказными почтовыми сообщениями, в упаковке, препятствующей непреднамеренному ознакомлению с Конфиденциальной информацией неуполномоченных лиц;

**3.3.3.** Передача Конфиденциальной информации по незащищенным каналам связи, включая факсимильную связь, Интернет, и т.д. без использования средств защиты информации запрещается;

**3.3.4.** Применение средств защиты информации для передачи Конфиденциальной информации по незащищенным каналам связи должно быть письменно согласовано с Передающей стороной.

1. **Конфиденциальность**
   1. Конфиденциальная информация, полученная по Соглашению, не будет считаться конфиденциальной по Соглашению, и Принимающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих условий:

**4.1.1.** Разрешена к разглашению письменным согласием Передающей стороны;

**4.1.2.** Была известна Принимающей стороне до подписания Соглашения, что может быть доказано посредством предоставления соответствующих материальных свидетельств;

**4.1.3.** На законном основании получена Принимающей стороной от третьих лиц, без нарушения условий Соглашения;

* 1. При утере или разглашении Конфиденциальной информации Стороны незамедлительно информируют друг друга, проводят консультации и организуют расследование.
  2. При проведении расследования фактов нарушения условий Соглашения Стороны по взаимному согласованию могут направлять друг к другу уполномоченных лиц – специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится стороной, допустившей нарушение условий Соглашения.

1. **Ответственность**
   1. Принимающая сторона несет ответственность, за:
      1. умышленное разглашение или использование не по назначению Конфиденциальной Информации, полученной от Передающей стороны;
      2. умышленное разглашение или использование не по назначению Конфиденциальной Информации лицами, которые работают или работали на них по найму, а также третьими лицами, получившими доступ к Конфиденциальной информации в соответствии с разделом 3.
   2. В случае нарушения Принимающей стороной условий настоящего Соглашения, Принимающая сторона, по письменному требованию Передающей стороны, обязуется уплатить Передающей стороне штраф в размере 1% (один процент) от суммы Договора подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за каждый случай нарушения.
   3. Принимающая сторона несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению конфиденциальности в соответствии с применимым правом и Соглашением и обязана возместить Передающей стороне убытки в части не покрытой штрафом (п.5.2. Соглашения).
   4. Вся Конфиденциальная информация, передаваемая Передающей стороной Принимающей стороне в какой-либо форме, либо ставшая известной Принимающей стороне иным образом, а также подготовленная Принимающей стороной в рамках отношений Сторон, указанных в пункте 2.2 Соглашения, остается исключительной собственностью Передающей стороны, и ничто из содержащегося в Соглашении, не может интерпретироваться в качестве предоставления Принимающей стороне или какой-либо третьей стороне любых прав на Конфиденциальную информацию или ее использование, за исключением предусмотренного Соглашением. Все данные на материальных носителях и любые их копии, относящиеся к Конфиденциальной информации, должны по окончании срока действия Соглашения в разумный срок возвращаться или уничтожаться Принимающей стороной, с письменным уведомлением Передающей стороны.
2. **Гарантии, срок действия Соглашения**
   1. Передающая сторона настоящим гарантирует, что она обладает всеми правами в отношении Конфиденциальной информации, включая право раскрывать её Принимающей стороне на условиях Соглашения и передача Конфиденциальной информации не повлечет нарушения прав третьих лиц.
   2. Если третье лицо возбудит иск или предпримет другое юридическое действие на предмет раскрытия какой-либо Конфиденциальной информации переданной Принимающей стороне или подготовленной Принимающей стороной в рамках отношений Сторон, указанных в пункте 2.2 Соглашения, то Принимающая сторона незамедлительно уведомит об этом Передающую сторону.
   3. Передающая сторона вправе потребовать от Принимающей стороны вернуть ей всю Конфиденциальную информацию или любую ее часть в любое время, направив Принимающей стороне уведомление в письменной форме. В течение пятнадцати календарных дней после получения такого уведомления Принимающая сторона обязана за свой счет вернуть все оригиналы носителей такой Конфиденциальной информации и уничтожить все копии такой Конфиденциальной информации и её воспроизведения в любой форме, находящиеся в распоряжении Принимающей стороны, а также в распоряжении лиц, которым Конфиденциальная информация была передана в соответствии с Соглашением.
   4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами договора, в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения.
   5. Обязательства по сохранению конфиденциальности, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3(трех) лет после истечения срока действия Соглашения. В том случае, если Конфиденциальная информация является секретом производства Передающей стороны, то настоящее Соглашение действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание.
3. **Заключительные положения**
   1. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Соглашения, которые не могут быть урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда Иркутской области. К отношениям Сторон, не урегулированным Соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.
   2. Соглашение представляет собой полное соглашение между Сторонами в отношении всех вопросов, затронутых в нем, и заменяет все предшествующие устные или письменные заявления и утверждения Сторон в отношении предмета Соглашения. Соглашение может быть изменено или дополнено только путем подписания дополнительного соглашения обеими Сторонами.
   3. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.
   4. Недействительность или невозможность исполнения любого положения Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения как любых иных положений Соглашения, так и Соглашения в целом.
   5. Соглашение заключено на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
   6. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с Соглашением или в связи с ним, должны быть совершены в письменной форме и должны быть переданы заказным письмом, доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем, с соблюдением п.3.3 Соглашения, по следующим адресам:
   7. Передающая сторона: адрес: 666911, Российская Федерация, Иркутская область, п. Мамакан, ул. Красноармейская, 15, тел. 8(39561)561-00 доб. 44300, e-mail: [info@mamges.ru](mailto:info@mamges.ru), г-н Гришак Д.В.

**7.8**. Принимающая сторона: Принимающая сторона: адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.9.** Принимающая сторона письменно уведомит Передающую строну о перечне лиц Принимающей стороны, допущенных к обращению с Конфиденциальной информацией, а также об уполномоченных представителях, ответственных за контроль за соблюдением обязательств по Соглашению, не позднее трех дней со дня вступления в силу Соглашения. В Передающей стороне контроль за соблюдением Соглашения возлагается на Директора Гришака Д.В.

**8. Места нахождения и реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Передающая сторона:**  **АО «МГЭС»**  Юридический адрес: 666911, Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский район, поселок Мамакан, улица Красноармейская, 15.  Почтовый адрес: 666911, Иркутская область, г. Бодайбо, пер. Почтовый 1А  ИНН 3802010707 КПП 380201001  ОГРН 1063802001340 КПО 94209918  Р/сч №40702810918300100386  Байкальского банка ОАО СБЕРБАНК  РОССИИ  К/сч №30101810900000000607  БИК 042520607  Тел. 8 (39561) 56-100  E-mail: [info@mamges.ru](mailto:info@mamges.ru) | **Принимающая сторона:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Юридический адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Директор АО «МГЭС»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Д.В. Гришак**  м.п**.** | **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п**.**  . |

Приложение №4

к договору подряда № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Заверения и Гарантии о борьбе c коррупцией**

1. Подрядчик настоящим подтверждает, что ему известно о применимых к нему требованиях антикоррупционного законодательства, принимает на себя обязательство соблюдать такие требования и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить такие требования в связи с исполнением обязательств по Договору, включая (без ограничения) действия, изложенные в пунктах 2 и 3 настоящего Приложения.

2. Подрядчик, его аффилированные лица, работники, посредники и любые иные лица, действующие от имени Подрядчика, в связи с исполнением обязательств по Договору, не будут предлагать, обещать, санкционировать или осуществлять выплату денежных средств, передачу ценностей, любых финансовых и иных выгод или преимуществ в пользу Государственного служащего с намерением повлиять на любое действие или бездействие Государственного служащего, побудить Государственного служащего оказать влияние на действия или решения государственного органа или организации (учреждения, агентства) или произвести какое-либо действие, несовместимое с его должностью, противоречащее принципам добросовестности и беспристрастности и нарушающее оказываемое этому Государственному служащему доверие.

3. Подрядчик, его аффилированные лица, работники, посредники и любые иные лица, действующие от имени Подрядчика, в связи с исполнением обязательств по Договору, не будут предлагать, обещать, санкционировать или осуществлять выплату денежных средств, передачу ценностей, любых финансовых и иных выгод или преимуществ в пользу любого лица с намерением вознаградить или побудить данное лицо к совершению ненадлежащих действий или решений, связанных с коммерческой деятельностью, совершаемых в ходе выполнения данным лицом своих трудовых обязанностей.

4. Понятие Государственного служащего в целях настоящего Приложения включает, не ограничиваясь, следующие категории лиц: (1) физическое лицо, которое: (i) занимает должность (по назначению или в результате избрания), предполагающую выполнение законодательных, административных или судебных функций любого характера, или действует от имени подобного лица, (ii) выполняет публичную функцию в интересах или от имени правительственного органа, государственного учреждения или ведомства или (iii) является государственным служащим или агентом международной организации; (2) должностное лицо в значении статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации; (3) член органов управления организации, принадлежащей государству или контролируемой государством; и (4) лицо, являющееся близким родственником физического лица, указанного в пунктах (1), (2) или (3), или физического лица, которое ранее соответствовало описанию, приведенному в пунктах (1), (2) или (3), и продолжает оказывать непосредственное воздействие на выполнение государственных функций даже после официального ухода со своего поста.

5. Подрядчик обязуется по добросовестному запросу со стороны Заказчика сотрудничать с Заказчиком, чтобы определить, имело ли место нарушение Подрядчиком пунктов 2 или 3 настоящего Приложения. Если Заказчик обоснованно придет к выводу, что нарушение Подрядчиком имело место, то Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, при этом Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные им убытки, связанные с исполнением Договора.

6. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, обязательства, ущерб, суммы в рамках судебных решений, оценок, штрафов, суммы в рамках любого урегулирования, издержки и расходы (включая юридические расходы, но ими не ограничиваясь), которые Заказчик понесет вследствие любого нарушения Подрядчиком пунктов 2 или 3 настоящего Приложения.

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор АО «МГЭС»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Д.В. Гришак**  м.п. | **Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  м.п**.**  . |