**ДОГОВОР №**

 г. Бодайбо «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2023г.

**Акционерное общество «Мамаканская ГЭС»** (краткое наименование - **АО «Мамаканская ГЭС»**), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Гришака Дмитрия Витальевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемый в дальнейшем «Подрядчик, в лице директора **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика на условиях настоящего Договора обязуется выполнить на Объекте Заказчика работы по изготовлению, поставке и проведению монтажных работ по сооружению Строительного городка для Мамаканской ГЭС (далее по тексту – «Работы»), в соответствии Техническими требованиями (Приложение №1 к настоящему Договору) и утвержденной сметой контракта (Приложение №2 к настоящему Договору).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в сроки установленные утвержденным Календарно-сетевым графиком производства работ (Приложение №4 к настоящему Договору).

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение Работ всеми необходимыми материалами и несет ответственность за невозможность использования таких материалов. Подрядчик несет ответственность, в том числе, за организацию погрузки/разгрузки, транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и изделий, обеспечивающую соответствие требованиям стандартов и технических условий и исключающую возможность их повреждения, порчи и потерь.

1.4. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, механизмов и оборудования, а также в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях – в составе исполнительной документации. Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком используемые материалы и оборудование до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют технической и/или рабочей документации.

1.5. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения настоящего Договора имущества вплоть до полной сдачи Заказчику законченного строительством Объекта.

1.6. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с настоящим Договором.

1.7. Объект Заказчика, на котором будут выполняться Работы, имеет следующее наименование, инвентарный номер и расположен по адресу: 666911, Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский район, п. Мамакан, ул. Красноармейская, д. 15. далее по тексту – «Объект»).

1.8. Содержание, состав (описание и объем) Работ, сроки, результат Работ и иные условия выполнения Работ определены Сторонами в Технических требованиях (Приложение №1 к настоящему Договору), ведомости объемов работ (Приложение №2 к настоящему Договору), смете контракта (Приложение №2 к настоящему Договору), а также указаны в Календарно-сетевом графике производства работ (Приложение №4 к настоящему Договору).

1.9. Общая цена по настоящему Договору, определена Сторонами в протоколе согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №3 к настоящему Договору), а также предусмотрена в разделе 3 настоящего Договора.

**2. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА**

**ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

2.1. Стороны согласовали, что Подрядчик ежемесячно, не позднее двадцать пятого числа отчетного календарного месяца, представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 , за периоды с 26 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца соответственно и составленную на их основе Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, исполнительную документацию (в том числе акты на скрытые работы) и иную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.2. Подрядчик вправе включать в акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) стоимость оборудования, приобретенного Подрядчиком, и доставленного на площадку временного хранения, либо на строительную площадку до момента его монтажа.

Подписание актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), включающее стоимость оборудования поставленного Подрядчиком без его монтажа, не означает переход от Подрядчика к Заказчику ответственности и рисков, связанных с его хранением, а также доставкой к месту монтажа и монтажом на объекте.

Принимается только полностью укомплектованное оборудование, согласно комплектовочным ведомостям, предоставляемым заводом-изготовителем, и входящими в состав сметной документации в рамках Рабочей документации.

2.3. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) подтверждает выполнение Подрядчиком строительно-монтажных работ за отчетный месяц (этап выполнения Работ) и является основанием для составления Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Подписание Заказчиком Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) не лишает Заказчика права ссылаться на любые недостатки выполненных работ (как скрытые, так и явные). Во избежание сомнений подписание Заказчиком Актов КС-2 не является окончательной приемкой результатов работ, не подтверждает его согласие на такую приемку и не влечет за собой переход риска случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, который предусмотрен п.1 ст.741 ГК РФ, от Подрядчика к Заказчику.

2.4. В случае наличия замечаний к качеству выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием выявленных несоответствий, устранение которых производится в порядке, установленном п. 4.1 Договора.

2.5. Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) дней (если иной срок не согласован письменно Сторонами) после получения мотивированного отказа от приемки работ (п. 8.4 Договора) обязан за свой счет и без увеличения цены Договора устранить причины, послужившие основанием для мотивированного отказа, после чего повторно направить Заказчику на рассмотрение Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ и затрат.

При отказе либо уклонении Подрядчика от устранения недостатков работ Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков, а также без предъявления каких-либо требований, по указанию Заказчика, передать исполнительную документацию.

Заказчик также вправе воспользоваться удержанием сумм из гарантийного резерва в порядке, предусмотренном пунктами 3.6., 3.7. Договора.

2.6. Подрядчик не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подтверждающего выполнение Работ, обязан выставить в адрес Заказчика счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ.

2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненных Работ на весь комплекс Работ в целом, а также предназначенных для производства Работ строительных материалов, механизмов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком, несет Подрядчик до момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 в соответствии с порядком выполнения работ согласно утвержденного в Календарно-сетевого графика производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

2.8. Заказчик обязан подписать Справку о стоимости выполненных Работ и затрат и Акты о приемке выполненных Работ, либо представить мотивированный отказ от подписания Справки о стоимости выполненных работ и затрат, и Актов о приемки выполненных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения.

При завершении Подрядчиком Работ на объекте и письменном уведомлении об этом Заказчика в течение 2 (двух) дней, последний обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика утвердить состав рабочей комиссии. Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика приступает к работе в сроки, установленные организационно-распорядительным документом Заказчика о ее создании, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента утверждения состава рабочей комиссии.

2.10. Оценка на предмет соответствия выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Договору (в целом) и объему, указанному в Проектной документации, производится рабочей комиссией и подтверждается подписанием Акта приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11 в соответствии с порядком выполнения работ согласно утвержденного в Календарно-сетевого графика производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

2.12. Недостатки в работе, обнаруженные при приемке законченного строительством Объекта, фиксируются в двухстороннем акте, где также устанавливается срок для их устранения. При отказе Подрядчика от составления акта, указанного в настоящем пункте, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика об обнаруженных отступлениях (недостатках), Заказчик привлекает для фиксации и качественной оценки обнаруженных отступлений (недостатков) третье лицо. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Подрядчику. Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить недостатки, отраженные в указанном в настоящем пункте акте, в установленный Заказчиком срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица. В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков работ в сроки, установленные Заказчиком, Заказчик вправе привлечь к устранению недостатков работ третье лицо. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним расходы по выполнению работ третьим лицом. Акт приемки законченного строительством Объекта подписывается Заказчиком только после устранения всех недостатков, выявленных в процессе приемки Объектов.

Заказчик также вправе воспользоваться удержанием сумм из гарантийного резерва в порядке, предусмотренном пунктами 3.6., 3.7 Договора.

2.13. Место приемки Работ по Договору соответствует месту выполнения Работ.

2.14. Обнаружившиеся недостатки в Работах при ее приемке, должны быть отражены в акте о приемке выполненных работ (по форме КС-2) или в отдельном документе – по усмотрению Заказчика.

2.15. Заказчик, принявший Работы без проверки по Акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2, не лишается права ссылаться на явные и скрытые недостатки.

2.16. Заказчик, обнаруживший после приемки Работ отступления в них от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок с момента их обнаружения.

2.17. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон - обе Стороны поровну.

**3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Цена Работ по Договору является твердой и составляет \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_ копеек, в том числе НДС по ставке 20% в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах РФ, в размере -\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рубля \_\_\_ копеек, и определяется Сметой контракта (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.1.1. Смета контракта в соответствии с которой будет производиться приёмка выполненных Работ и подписание Сторонами актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2, КС-3), должна быть сформирована силами Подрядчика.

Смета контракта должна предусматривать определение цены каждого решения (элемента), комплекса (вида) работ, оборудования, входящего в состав решения (элемента), комплекса (вида) работ.

3.1.2. Для формирования Сметы контракта необходимо разработать и согласовать с Заказчиком Ведомости объемов технологических элементовс последующим формированием локальным сметных расчетов, включающих определенные в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией (при наличии) комплексы работ.

3.2. Цена Работ, указанная в пункте 3.1. Договора, определена в текущих ценах, включая прочие и лимитированные затраты, указанные в п.3.4 Договора.

3.3. Цена Договора является твердой и указывается в Акте о приемке законченного строительством объекта по форме КС-11.

3.4. Заказчик оплачивает работу путем перечисления денежных средств по платежным поручениям на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

* аванс в сумме \_\_ % от общей Цены Договора, что соответствует сумме \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копейки, в том числе НДС по ставке 20% (двадцать процентов) в сумме \_\_\_\_ (\_\_\_\_) рубля \_\_ копейки, оплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора и предоставления Подрядчиком Банковской гарантии, предусмотренной в п. 3.6. Договора, на основании счета на оплату, выставленного Подрядчиком. Сумма выплаченного аванса удерживается из суммы, подлежащей оплате, согласно справкам (по форме КС-3) и актам о приемке выполненных работ (по форме КС-2) пропорционально сумме оплаты.
* ежемесячно в размере стоимости оборудования и выполненных Работ, установленной в подписанной Сторонами справке о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме № КС-3), оформленной на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), в течение 10 (десяти) рабочих дней при условии предоставления Подрядчиком Заказчику счета на оплату, счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ, исполнительной документации (в том числе актов на скрытые работы), за вычетом погашаемой суммы аванса \_\_% от стоимости Работ и Оборудования в подписанной Сторонами справке по форме КС-3 и суммы резерва 10% (десять процентов), формируемого в соответствии с п. 3.7. Договора.

3.5. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Заказчика суммы предоплаты (аванса), Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму предоплаты в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ.

3.6. В целях обеспечения выполнения Работ на сумму аванса (п. 3.4. Договора) Подрядчик обязан не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора предоставить Заказчику безусловную и безотзывную банковскую гарантию на сумму аванса, при этом банк-гарант, форма и текст банковской гарантии должны быть предварительно письменно согласованы с Заказчиком. Сумма банковской гарантии должна покрывать 100 % (сто процентов) суммы выплаченного аванса, предусмотренного Договором. Срок гарантии должен составлять не менее срока исполнения Подрядчиком обязательств по Договору плюс 3 месяца. Услуги банка по предоставлению банковской гарантии оплачиваются за счет Подрядчика.

3.7. Оплата Работ за отчетный календарный месяц производится Заказчиком в размере 90% (девяносто процентов) от принятых на основании подписанных Сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), актов о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), с целью создания 10 % (десять процентов) резерва цены Работ по Договору, гарантирующего безусловное устранение недостатков, выявленных при приемке Работ. Накопленный резерв выплачивается Подрядчику наосновании предоставленного Подрядчиком счета на оплату в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке законченного строительством объекта по форме КС-11 в соответствии с порядком выполнения работ согласно утвержденного Календарно-сетевого графика производства работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

При выставлении счета для оплаты Работ за отчетный месяц, в счете отдельными строками указывается стоимость выполненных Работ за отчетный месяц, согласно подписанной Сторонами справки о стоимости выполненных Работ и Оборудования (по форме КС-3), сумма 10% (десять процентов) резерва, сумма погашаемого аванса \_\_% от стоимости Работ и Оборудования в подписанной Сторонами справке (по форме КС-3), и итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику.

В случае досрочного прекращения Договора сумма резерва за вычетом любых сумм, которые причитаются Заказчику на основании Договора или в связи с ним, подлежит возврату Подрядчику в установленном выше порядке.

Во избежание сомнений Стороны понимают и признают, что гарантийный резерв представляет собой согласованный способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору, не является удерживаемой Заказчиком принадлежащей Подрядчику суммой, и Подрядчик получает право на выплату гарантийного резерва, полностью или частично, только в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. На сумму гарантийного резерва не начисляются проценты, в т.ч. предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ. Банкротство Подрядчика не влияет на право Заказчика на гарантийный резерв.

3.9. Предоставляемые Подрядчиком первичные учетные документы должны соответствовать требованиям ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Указанные документы должны содержать ссылку на Договор. В случае задержки предоставления Подрядчиком хотя бы одного из вышеуказанных документов либо предоставления ненадлежащим образом оформленных документов, срок оплаты задерживается соразмерно времени задержки предоставления документов либо устранения недостатков в оформлении документов. При этом обязанность по оплате Работ возникает у Заказчика при условии предоставления всех оригиналов вышеуказанных документов.

3.10. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

**4.** **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. В случае выявления ненадлежащего исполнения Подрядчиком Работ в процессе их выполнения или при приемке, Стороны составляют и подписывают Акт о выявленных недостатках и сроках их устранения. Подрядчик устраняет выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

4.2. В случае просрочки оплаты сумм расчета по настоящему Договору Заказчик, по требованию Подрядчика, уплачивает пени в размере 0,05% от просроченной суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 5% от цены Договора с учетом всех дополнительных соглашений, действующих на момент предъявления указанного требования.

4.3. За нарушение сроков выполнения Работ Подрядчик, по требованию Заказчика, уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от стоимости невыполненных Работ за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от цены Договора.

4.4. Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 10 (Десять) % от цены Работ, указанных в Приложение №3, за ненадлежащее оформление или несвоевременное предоставление счетов-фактур и первичных документов либо за непредставление счетов-фактур и/или первичных документов».

### 4.5. Подрядчик обязуется возместить реальный ущерб, понесенный Заказчиком в случаях:

### - предоставления документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Договора, оформленных с нарушением законодательства, в том числе норм статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

### Под реальным ущербом в данном пункте понимается, в том числе, дополнительно взысканные налоги, сборы, штрафы, пени, суммы невозмещенных налогов и иных аналогичных доначислений, осуществленных налоговыми органами в связи с вышеизложенными нарушениями в счетах, первичных и иных документах. Основанием для возмещения реального ущерба является обращение Заказчика о таком возмещении с приложением решения(ий) налоговых органов и/или судов, которыми подтверждается сумма реального ущерба.

4.6. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков, в том числе дополнительных расходов, связанных с выполнением таких работ либо не выполненных этапов работ, если договором были предусмотрены этапы, рассчитываемых как разница между стоимостью работ (не выполненных этапов), указанной в данном договоре, и стоимостью таких же по объёму и содержанию работ, указанных в договоре с другим подрядчиком, который будет заключен Заказчиком взамен расторгаемого с Подрядчиком.

4.7. Подрядчик обязуется освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также компенсировать любой ущерб, связанный с причинением Подрядчиком или субподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, окружающей среде, без какого-либо ограничения размера такого возмещения, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ. В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Заказчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Заказчика в части, не подлежащей возмещению по договору страхования.

4.8. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований, связанных с недобросовестностью субподрядчиков (в т.ч. поставщиков оборудования и материалов, любого лица из цепочки субподрядчиков), привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ, компенсировать убытки Заказчика, вызванные такими претензиями и требованиями.

4.9. Подрядчик обязуется обеспечить требуемое в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы по Договору Заказчику, с такой передачей, а также с осуществляемой Заказчиком обработкой, анализом, проверкой и хранением таких персональных данных. По требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.

4.10. Подрядчику известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Подрядчик и Заказчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Подрядчик и Заказчик отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика и Заказчика).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчик и Заказчик), понимаются:

 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

 предоставление каких-либо гарантий;

 ускорение существующих процедур;

 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Подрядчиком и Заказчиком.

В случае возникновения у Подрядчика и Заказчика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Подрядчик и/или Заказчик обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, Подрядчик и/или Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Подрядчик и/или Заказчик обязан сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Подрядчиком и/или Заказчиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

4.11. В случае нарушения Подрядчиком и/или Заказчиком обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 4.10. Договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

4.12 В ходе исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется соблюдать и обеспечивать соблюдение своими субподрядчиками (или иными лицами, действующими от имени или по поручению Подрядчика, представленные Заверения и гарантии о борьбе с коррупцией в соответствии с Приложением №6 к настоящему Договору.

###

**5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

5.1. Все споры и разногласия, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением настоящего Договора и исполнением обязательств по нему, подлежат урегулированию посредством переговоров Сторон.

5.2. Все претензии, связанные с исполнением, изменением, расторжением настоящего Договора и с исполнением обязательств по нему подлежат рассмотрению сторонами в 10 (десятидневный) срок с момента получения претензии одной из Сторон.

5.3. В случае, если Стороны не придут к согласию, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области в соответствии с действующим законодательством РФ с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования спора.

**6. ФОРС-МАЖОР**

6.1. Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания настоящего Договора и возникли помимо воли Сторон.

6.2. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары).

6.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение пяти календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

6.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.

6.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением договора. В этом случае Подрядчик обязан вернуть Заказчику все полученные по настоящему Договору денежные средства в течение десяти банковских дней с момента расторжения настоящего Договора. Данное положение не распространяется на обязательства сторон, возникшие до наступления обстоятельств непреодолимой силы.

**7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств.

**8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Информация, материалы и документы, предоставленные Заказчиком для выполнения Подрядчиком настоящего Договора и помеченные грифом «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна», а также вся информация, полученная Заказчиком в процессе выполнения обязательств по Договору, включая, но, не ограничиваясь рабочей, промежуточной и отчетной документацией, а также рецензиями и/или заключениями, чертежами, схемами, разработками являются конфиденциальной информацией (далее – «Конфиденциальная информация»). Все документы и материалы, а также носители информации, содержащие перечисленные в пункте 9.1 сведения, должны иметь гриф «Конфиденциально».

8.2. Права, обязанности и ответственность Сторон при обращении с конфиденциальной информацией определены Соглашением о конфиденциальности (Приложение №5), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Право собственности на все результаты работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику, который вправе использовать их по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать результаты работ без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать, в том числе, для собственных нужд.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.5. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

8.6. Подрядчик не вправе уступить свои права и обязанности по настоящему Договору какому-либо третьему лицу без письменного на то согласия Заказчика.

8.7. Все приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения к нему являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.8. В случае изменения мест нахождения, номеров телефонов и телефаксов, банковских реквизитов, почтового адреса либо адреса электронной почты, Сторона Договора обязана в течение 10 (Десять) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. Если Сторона не была извещена об изменении места нахождения, номеров телефонов и телефаксов, банковских реквизитов, почтового адреса либо адреса электронной почты другой Стороны в сроки, указанные в Договоре, то вся корреспонденция, направленная по прежнему адресу, будет считаться полученной с даты ее поступления по прежним реквизитам.

8.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Приложения к Договору:

# Приложение № 1 – Технические требования;

# Приложение № 2 – Смета контракта;

# Приложение № 3 – Протокол согласования договорной цены;

Приложение № 4 – Календарно-сетевой график производства работ;

Приложение № 5 – Соглашение о конфиденциальности.

Приложение № 6 – Заверения и гарантии о борьбе с коррупцией.

Приложение №7 – Соглашение об ЭДО

 **ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**ДиректорАО «Мамаканская ГЭС» /Д.В. Гришак/ | **Подрядчик:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

 М.П. М.П.

*Приложение №3
к договору №*

**ПРОТОКОЛ**

**СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ**

Мы, нижеподписавшиеся, от лица **ЗАКАЗЧИКА** директор **АО «Мамаканская ГЭС» Гришак Дмитрий Витальевич,** и от лица **ПОДРЯДЧИКА** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_проводимые Подрядчиком в рамках Договора **№ \_\_\_** от \_\_\_\_\_\_\_\_

Общая цена настоящего Договора определена на основании Сметной документации Подрядчика, утвержденной Заказчиком, и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**ДиректорАО «Мамаканская ГЭС» /Д.В. Гришак/ | **Подрядчик:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |

 М.П. М.П. |

*Приложение №5
к договору №*

**Соглашение о конфиденциальности**

г. Бодайбо \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АО «Мамаканская ГЭС»**, именуемое в дальнейшем **Передающая сторона**, в лице директора **Гришака Дмитрия Витальевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемый в дальнейшем **Принимающая сторона**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

**1. Определения**

* 1. «Конфиденциальная информация» - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления, составляющие коммерческую тайну, или другие сведения конфиденциального характера Передающей стороны и охраняемые в соответствии с применимым законодательством, а также нормативными актами и документами Передающей стороны по защите Конфиденциальной информации, а также любую иную информацию, обозначенную в качестве таковой или на которую имеется ссылка как на Конфиденциальную информацию.
	2. «Соглашение» - настоящее Соглашение о конфиденциальности между Сторонами, с учетом изменений и дополнений, вносимых Сторонами. Все ссылки в тексте Соглашения на статьи и пункты понимаются как ссылки на статьи и пункты настоящего Соглашения.

**2. Предмет соглашения**

* 1. На условиях Соглашения Передающая сторона вправе передавать Принимающей стороне Конфиденциальную информацию, а Принимающая сторона обязуется обеспечить защиту Конфиденциальной информации на уровне, разумно достаточным для Передающей стороны, но, в любом случае, не меньшем, чем любой из уровней защиты собственной Конфиденциальной информации Передающей стороны и Принимающей стороны.
	2. Соглашение распространяется на Конфиденциальную информацию, доступ к которой был или будет в течение срока действия Соглашения предоставлен Принимающей стороне Передающей стороной или которая иным образом станет известной Принимающей стороне в рамках отношений Сторон, в связи с заключением Договора № \_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. на проведение работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	3. Конфиденциальная информация может быть представлена Передающей стороной на любом носителе, а также может быть получена Принимающей стороной посредством инспектирования или наблюдения на предприятиях и в офисах Передающей стороны и/или третьих лиц, указанных Передающей стороной, в том числе может быть подготовлена Принимающей стороной в рамках отношений Сторон, указанных в пункте 2.2 Соглашения.

**3. Обязанности Сторон**

* 1. Конфиденциальная информация может быть передана только тем штатным работникам Принимающей стороны, доступ которых к Конфиденциальной информации необходим в рамках отношений Сторон, указанных в пункте 2.2, и только в той части, в которой это необходимо. При этом такие работники Принимающей стороны должны быть уведомлены о конфиденциальности такой информации.
	2. Обязанности Принимающей стороны:

**3.2.1.** Принимающая сторона не должна сообщать, передавать, каким-либо способом делать известной или давать свое разрешение на использование любым третьим лицам Конфиденциальной информации (включая, но не ограничиваясь аффилированными лицами, представителями, консультантами Принимающей стороны) без предварительного письменного согласия Передающей стороны. При этом Принимающая сторона должна обеспечить, чтобы такие третьи лица до получения доступа к Конфиденциальной информации приняли на себя письменные обязательства по неразглашению информации в объеме не меньшем, чем установлено в Соглашении. Принимающая сторона должна заблаговременно предоставить Передающей стороне заверенную копию соглашения о конфиденциальности, подписанного таким третьим лицом.

**3.2.2**. Конфиденциальная информация может быть предоставлена без согласия Передающей стороны по обоснованному требованию уполномоченных государственных органов, но только в той степени, насколько предоставление такой информации отвечает требованиям действующего законодательства, с письменным уведомлением таких государственных органов о конфиденциальности предоставляемой информации. Передающая сторона должна быть своевременно уведомлена о предоставлении такой Конфиденциальной информации в письменной форме с указанием объема и характера раскрытой информации, в том случае если такие действия не противоречат законодательству Российской Федерации.

**3.3.** При передаче информации, содержащей сведения конфиденциального характера, Стороны должны выполнять следующие требования:

**3.3.1.** Все носители информации должны иметь гриф «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» и подлежать обязательному учету на Передающей и Принимающей сторонах;

**3.3.2.** Передача носителей информации должна осуществляться сопроводительными письмами, курьерской службой сторон или заказными почтовыми сообщениями, в упаковке, препятствующей непреднамеренному ознакомлению с Конфиденциальной информацией неуполномоченных лиц;

**3.3.3.** Передача Конфиденциальной информации по незащищенным каналам связи, включая факсимильную связь, Интернет, и т.д. без использования средств защиты информации запрещается;

**3.3.4.** Применение средств защиты информации для передачи Конфиденциальной информации по незащищенным каналам связи должно быть письменно согласовано с Передающей стороной.

1. **Конфиденциальность**
	1. Конфиденциальная информация, полученная по Соглашению, не будет считаться конфиденциальной по Соглашению, и Принимающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих условий:

**4.1.1.** Разрешена к разглашению письменным согласием Передающей стороны;

**4.1.2.** Была известна Принимающей стороне до подписания Соглашения, что может быть доказано посредством предоставления соответствующих материальных свидетельств;

**4.1.3.** На законном основании получена Принимающей стороной от третьих лиц, без нарушения условий Соглашения;

* 1. При утере или разглашении Конфиденциальной информации Стороны незамедлительно информируют друг друга, проводят консультации и организуют расследование.
	2. При проведении расследования фактов нарушения условий Соглашения Стороны по взаимному согласованию могут направлять друг к другу уполномоченных лиц – специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится стороной, допустившей нарушение условий Соглашения.
1. **Ответственность**
	1. Принимающая сторона несет ответственность, за:
		1. умышленное разглашение или использование не по назначению Конфиденциальной Информации, полученной от Передающей стороны;
		2. умышленное разглашение или использование не по назначению Конфиденциальной Информации лицами, которые работают или работали на них по найму, а также третьими лицами, получившими доступ к Конфиденциальной информации в соответствии с разделом 3.
	2. В случае нарушения Принимающей стороной условий настоящего Соглашения, Принимающая сторона, по письменному требованию Передающей стороны, обязуется уплатить Передающей стороне штраф в размере 1 % от суммы Договора №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
	3. Принимающая сторона несет ответственность за нарушение обязательств по сохранению конфиденциальности в соответствии с применимым правом и Соглашением и обязана возместить Передающей стороне убытки в части не покрытой штрафом (п.5.2. Соглашения).
	4. Вся Конфиденциальная информация, передаваемая Передающей стороной Принимающей стороне в какой-либо форме, либо ставшая известной Принимающей стороне иным образом, а также подготовленная Принимающей стороной в рамках отношений Сторон, указанных в пункте 2.2 Соглашения, остается исключительной собственностью Передающей стороны, и ничто из содержащегося в Соглашении, не может интерпретироваться в качестве предоставления Принимающей стороне или какой-либо третьей стороне любых прав на Конфиденциальную информацию или ее использование, за исключением предусмотренного Соглашением. Все данные на материальных носителях и любые их копии, относящиеся к Конфиденциальной информации, должны по окончании срока действия Соглашения в разумный срок возвращаться или уничтожаться Принимающей стороной, с письменным уведомлением Передающей стороны.
2. **Гарантии, срок действия Соглашения**
	1. Передающая сторона настоящим гарантирует, что она обладает всеми правами в отношении Конфиденциальной информации, включая право раскрывать её Принимающей стороне на условиях Соглашения и передача Конфиденциальной информации не повлечет нарушения прав третьих лиц.
	2. Если третье лицо возбудит иск или предпримет другое юридическое действие на предмет раскрытия какой-либо Конфиденциальной информации переданной Принимающей стороне или подготовленной Принимающей стороной в рамках отношений Сторон, указанных в пункте 2.2 Соглашения, то Принимающая сторона незамедлительно уведомит об этом Передающую сторону.
	3. Передающая сторона вправе потребовать от Принимающей стороны вернуть ей всю Конфиденциальную информацию или любую ее часть в любое время, направив Принимающей стороне уведомление в письменной форме. В течение пятнадцати календарных дней после получения такого уведомления Принимающая сторона обязана за свой счет вернуть все оригиналы носителей такой Конфиденциальной информации и уничтожить все копии такой Конфиденциальной информации и её воспроизведения в любой форме, находящиеся в распоряжении Принимающей стороны, а также в распоряжении лиц, которым Конфиденциальная информация была передана в соответствии с Соглашением.
	4. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами договора, в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения.
	5. Обязательства по сохранению конфиденциальности, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения. В том случае, если Конфиденциальная информация является секретом производства Передающей стороны, то настоящее Соглашение действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание.
3. **Заключительные положения**
	1. Любые споры и разногласия между Сторонами, касающиеся Соглашения, которые не могут быть урегулированы ими путем консультаций и переговоров, должны быть переданы на рассмотрение Арбитражного суда г. Иркутска. К отношениям Сторон, не урегулированным Соглашением, применяется законодательство Российской Федерации.
	2. Соглашение представляет собой полное соглашение между Сторонами в отношении всех вопросов, затронутых в нем, и заменяет все предшествующие устные или письменные заявления и утверждения Сторон в отношении предмета Соглашения. Соглашение может быть изменено или дополнено только путем подписания дополнительного соглашения обеими Сторонами.
	3. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично свои права и обязанности по Соглашению без предварительного письменного согласия другой Стороны.
	4. Недействительность или невозможность исполнения любого положения Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения как любых иных положений Соглашения, так и Соглашения в целом.
	5. Соглашение заключено на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
	6. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с Соглашением или в связи с ним, должны быть совершены в письменной форме и должны быть переданы заказным письмом, доставлены курьером или переданы уполномоченным представителем, с соблюдением п.3.3 Соглашения, по следующим адресам:

**Передающая сторона**:

**Принимающая сторона**:

* 1. Принимающая сторона письменно уведомит Передающую строну о перечне лиц Принимающей стороны, допущенных к обращению с Конфиденциальной информацией, а также об уполномоченных представителях, ответственных за контроль за соблюдением обязательств по Соглашению, не позднее трех дней со дня вступления в силу Соглашения. В Передающей стороне контроль за соблюдением Соглашения возлагается на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8. Места нахождения и реквизиты Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Передающая сторона:** **Акционерное общество «Мамаканская ГЭС» (АО « Мамаканская ГЭС»)** |  | **Принимающая сторона:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **От Передающей стороны:****Директор АО «Мамаканская ГЭС»** |  **От Принимающей стороны:**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ Д.В. Гришак /** М.П. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/ /** М.П. |

Приложение № 6

 к договору №

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Заверения и Гарантии о борьбе c коррупцией**

1.Подрядчик настоящим подтверждает, что ему известно о применимых к нему требованиях антикоррупционного законодательства, принимает на себя обязательство соблюдать такие требования и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить такие требования в связи с исполнением обязательств по Договору, включая (без ограничения) действия, изложенные в пунктах 2 и 3 настоящего Приложения.

2.Подрядчик, его аффилированные лица, работники, посредники и любые иные лица, действующие от имени Подрядчика, в связи с исполнением обязательств по Договору, не будут предлагать, обещать, санкционировать или осуществлять выплату денежных средств, передачу ценностей, любых финансовых и иных выгод или преимуществ в пользу Государственного служащего с намерением повлиять на любое действие или бездействие Государственного служащего, побудить Государственного служащего оказать влияние на действия или решения государственного органа или организации (учреждения, агентства) или произвести какое-либо действие, несовместимое с его должностью, противоречащее принципам добросовестности и беспристрастности и нарушающее оказываемое этому Государственному служащему доверие.

3.Подрядчик, его аффилированные лица, работники, посредники и любые иные лица, действующие от имени Подрядчика, в связи с исполнением обязательств по Договору, не будут предлагать, обещать, санкционировать или осуществлять выплату денежных средств, передачу ценностей, любых финансовых и иных выгод или преимуществ в пользу любого лица с намерением вознаградить или побудить данное лицо к совершению ненадлежащих действий или решений, связанных с коммерческой деятельностью, совершаемых в ходе выполнения данным лицом своих трудовых обязанностей.

4. Понятие Государственного служащего в целях настоящего Приложения включает, не ограничиваясь, следующие категории лиц: (1) физическое лицо, которое: (i) занимает должность (по назначению или в результате избрания), предполагающую выполнение законодательных, административных или судебных функций любого характера, или действует от имени подобного лица, (ii) выполняет публичную функцию в интересах или от имени правительственного органа, государственного учреждения или ведомства или (iii) является государственным служащим или агентом международной организации; (2) должностное лицо в значении статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации; (3) член органов управления организации, принадлежащей государству или контролируемой государством; и (4) лицо, являющееся близким родственником физического лица, указанного в пунктах (1), (2) или (3), или физического лица, которое ранее соответствовало описанию, приведенному в пунктах (1), (2) или (3), и продолжает оказывать непосредственное воздействие на выполнение государственных функций даже после официального ухода со своего поста.

5.Подрядчик обязуется по добросовестному запросу со стороны Заказчика сотрудничать с Заказчиком, чтобы определить, имело ли место нарушение Подрядчиком пунктов 2 или 3 настоящего Приложения. Если Заказчик обоснованно придет к выводу, что нарушение Подрядчиком имело место, то Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, при этом Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные им убытки, связанные с исполнением Договора.

6.Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, обязательства, ущерб, суммы в рамках судебных решений, оценок, штрафов, суммы в рамках любого урегулирования, издержки и расходы (включая юридические расходы, но ими не ограничиваясь), которые Заказчик понесет вследствие любого нарушения Подрядчиком пунктов 2 или 3 настоящего Приложения.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**ДиректорАО «МГЭС» / Д.В. Гришак / |  **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / |